福建省大学生创新创业训练计划

结题验收报告书

项目编号：（由学院/学校立项后统一编制）

项目名称：基于改进GOMARL与FrugalRAG的计算机408考研个性化学习多智能体系统

项目负责人：张敏杰

项目组成员：陈健伟、彭凯扬、张文杰、张勋

项目主持学校：闽江大学

指导教师：左雨庭（讲师）、田俊峰（院长）

填表日期：2026 年 8 月（草稿）

一、项目基本信息

| 项目名称 | 基于改进GOMARL与FrugalRAG的计算机408考研个性化学习多智能体系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | ☑ 创新训练项目 □ 创业训练项目 □ 创业实践项目 |  |  |
| 立项时间 | 2026 年 5 月 | 结题时间 | 2027 年 5 月（计划） |
| 资助经费 | 10000 元 | 支出经费 | 截至中期约 300 元（待结题据实核算） |

二、项目组成员信息

| 姓名 | 年级 | 学院/专业 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张敏杰（负责人） | 24 级 | 网络空间安全学院 / 信息安全 | 系统总体架构、多智能体编排、GoMARL 共识实现、研究报告撰写 |
| 陈健伟 | 25 级 | 网络空间安全学院 | 前端开发（Vue3）、知识图谱可视化、交互设计 |
| 彭凯扬 | 25 级 | 网络空间安全学院 | 后端接口、RAG 检索管线、实验数据采集 |
| 张文杰 | 24 级 | 新华都商学院 | 用户调研、需求分析、教学效果评估 |
| 张勋 | 24 级 | 地理与海洋学院 | 知识库构建、测试与文档整理 |

三、指导教师信息

| 指导教师姓名 | 职称/职务 | 所在单位 | 研究方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左雨庭 | 讲师 | 闽江大学网络空间安全学院 | 人工智能、网络安全、多智能体系统 |
| 田俊峰 | 院长 | 闽江大学网络空间安全学院 | 网络空间安全、可信计算 |

四、项目情况（不少于 1000 字）

1. 项目目标任务：针对计算机专业 408 考研（数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络）个性化备考需求，构建一套基于改进 GoMARL（面向分组的多智能体强化学习）与 FrugalRAG（轻量化检索增强生成）的多智能体个性化学习系统：（1）实现多智能体协同的资源生成与个性化学习路径规划；（2）构建 408 四门课程结构化知识库与知识图谱；（3）以真实小样本基准验证检索质量与共识质量的提升；（4）产出可运行的平台原型、研究报告、软件著作权等成果，为“因材施教”的数字化落地提供范例。

2. 完成情况：项目自 2026 年 5 月立项，截至中期（2026 年 8 月）已完成：11 节点多智能体流水线（LangGraph 编排，支持 7 类资源并行生成并集成证据校验与质量闸门）；408 四门课程知识库（2122 个知识点分块）与知识图谱（86 个知识点 / 82 条先修依赖）；改进 GoMARL 共识机制 NeuralMixer 网络完成真实训练（96 样本评测训练权重准确率 80.2% 与规则加权投票基线 82.3% 持平，未显著超越）；借鉴 FrugalRAG 思路的节俭检索管线（28 条查询 top_k=5 基准 Precision@5 +16.4%、Recall@5 +10.7%）；讯飞星火 generalv3.5 优先 / DeepSeek 兜底双通道、9 项 AI 能力集成；Web 前端（Vue3 + FastAPI）联调完成，形成可演示闭环；以本成果参加第十五届中国软件杯大赛。

3. 实施过程：第一阶段（2026.5-2026.6）完成需求调研、技术选型与系统架构设计，搭建 LangGraph 多智能体编排框架；第二阶段（2026.6-2026.7）完成 408 四门课程知识抽取与向量化、知识图谱构建、RAG 检索管线开发，并进行 28 条查询检索对照实验；第三阶段（2026.7-2026.8）完成 NeuralMixer 共识网络训练与 30 题基准实验、讯飞多模态能力集成、前端与后端联调，产出可演示原型并完成小样本量化评估。

4. 创新特色：（1）多智能体协同 + 轻量化检索的融合架构：将 GoMARL 共识决策引入资源生成质量评估，以 FrugalRAG 思路实现按需节俭检索，降低检索成本；（2）知识图谱驱动的个性化路径规划：基于 408 四科知识点先修关系 DAG 实现薄弱点定位与路径推荐；（3）全链路质量保障：集成证据校验（防幻觉）与产物验收质量闸门，保证生成资源可信；（4）诚实量化：所有结论以真实小样本基准实验数据支撑，不虚报指标。

5. 收获及体会：团队完整经历了从需求分析、架构设计、多智能体编排、模型训练到系统联调、实验验证的工程与研究全流程，掌握了 LangGraph、向量检索、共识网络训练、LLM 通道集成等关键技术，养成了“以真实数据说话、诚实标注局限”的研究纪律，创新能力与工程实践能力显著提升。

五、项目成果形式及数量

| 成果形式 | 项目申请书中的预期成果 | 项目结题时取得的成果 |
| --- | --- | --- |
| 软件（个） | 1 | 1（系统平台 V1.0，已实现） |
| 研究报告（份） | 1 | 1（已完成初稿，32,000 余字） |
| 获得专利（份） | 0 | 0 |
| 研究论文（篇） | 1（规划） | 待结题前投稿（规划） |
| 软件著作权（项） | 1（规划） | 申请中（V1.0，负责人第一著作权人） |
| 参与竞赛（项） | 1 | 1（第十五届中国软件杯 A3 赛题） |
| 心得体会（份） | 0 | 0（结题时按需补充） |

项目成果明细：（附相应证明材料/复印件；实物以照片存档）——系统运行演示视频、知识库与知识图谱构建脚本、NeuralMixer 训练脚本与模型权重、检索对照实验数据、软著申请受理材料等，见支撑材料集。

六、项目经费使用情况

| 经费科目 | 金额（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 资料费 | 2000（预算） | 教材、真题、文献资料购置 |
| 测试化验加工费 | 1500（预算） | 测试数据加工、实验耗材 |
| 会议差旅费 | 1200（预算） | 调研、参赛差旅 |
| 印刷出版/软著申请 | 1500（预算） | 报告打印、软件著作权申请 |
| 其他（服务器/API 调用补贴） | 3800（预算） | GPU 租用、大模型 API 调用 |
| 合计 | 10000 | 中期已开支约 300 元（据实以发票为准） |

七、项目实施过程中存在的问题和建议

（1）NeuralMixer 共识实验样本规模小且为合成弱标注——建议后续扩充真实 408 试题答案解析标注，在更大规模、真实标注基准上复测；（2）完整监督微调（SFT）与强化学习（GRPO 思路）尚未开展——按计划在 2026 年 9-12 月完成；（3）知识库规模（2122 分块）距申报目标（≥5000）有差距——继续扩充四门课程教材、2009-2025 真题与教学视频字幕；（4）生产环境高并发能力待验证——后续完成性能测试与部署验证。

八、诚信承诺

本项目组郑重承诺：本报告书所填内容及所附支撑材料真实、有效，不存在抄袭、造假、夸大等学术不端行为，愿承担相应责任。

主持人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　项目组其他成员签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

年　　月　　日