MARS-408 · 计算机408考研个性化学习多智能体系统

软件杯 A3 赛题合规清单

中国软件杯 A3 赛题 · 基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档版本：v2.0    日期：2026-07-20

提交方：MARS-408 参赛团队    赛题组别：A 组

目  录

右键更新域可生成目录

核对日期：2026-07-18（第四轮全量核对，项目更名为 MARS-408）
核对范围：赛题5项功能+4项非功能+评分标准+提交要求 vs 代码+文档+运行验证

──────────────────────────────

## 一、赛题功能需求合规

| # | 赛题要求 | 代码实现 | 文档描述 | 合规状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 对话式画像 ≥6维度 + 随学随新 | ProfileBuilder.vue(8维度) + api/profile.py → LLM对话收集画像；答题 api/quiz.py 动态更新；8维度(knowledgebase/learningstyle/goal/weakpoints/progress/interestarea/studytime/preferreddifficulty) | 技术方案§4.1列8维度 | 🟢 合规 | 赛题≥6维度，代码8维度超额完成。前端ProfilePanel.vue 8维度雷达图已验证 |
| F2 | 多智能体协同 ≥5种资源 | LangGraph 10节点StateGraph(coordinator→diagnostician→planner→retriever→generatorcluster→assessor→critic→evidencecheck→qualitygate→pathplanner)；Generator Cluster含7子Agent(Teacher/QuizMaster/MindMap/Extension/Code/PPT/Video)；Quality Gate 三向路由(PASS/FIX/REJECT) | 技术方案§4.2描述10 Agent(7角色+Quality Gate+EvidenceCheck+PathPlanner) | 🟢 合规 | 7种角色+10节点StateGraph ≥ 赛题5种要求；7种资源类型(讲解文档/练习题库/思维导图/拓展阅读/PPT大纲/代码实操案例/审核报告) |
| F3 | 个性化学习路径 + 资源推送 | LearningPathView.vue + api/learning_path.py → LLM+薄弱点动态排序+每章推荐资源 | 技术方案§4.6描述知识点DAG+画像薄弱点→动态排序 | 🟢 合规 | 有路径规划+资源联动，API验证通过 |
| F4 | 智能辅导(加分项) | ChatView.vue SSE流式答疑 + 沙箱实操 + RAG检索增强 | 技术方案§3提到"智能辅导(加分)" | 🟢 合规 | SSE流式+RAG增强+沙箱AST安全检查(D-03修复) |
| F5 | 学习效果评估(加分项) | AssessmentView.vue + api/assessment.py → 多维热力图+活跃度+趋势+易错点+LLM建议 | 技术方案§3提到"学习效果评估(加分)" | 🟢 合规 | API验证通过，返回8个评估维度 |

──────────────────────────────

## 二、赛题非功能需求合规

| # | 赛题要求 | 代码实现 | 文档描述 | 合规状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NF1 | 界面美观 + 流式输出 | Vue 3前端+marked+KaTeX+markmap+highlight.js；SSE逐节点推送；CSS v7玻璃态发光设计系统 | 技术方案§0开源声明表+§4.2 SSE流式 | 🟢 合规 | SSE流式+丰富UI组件+秒哒级设计系统 |
| NF2 | 开源声明标注 | 技术方案§0有完整开源声明表(16项) | 技术方案§0 | 🟢 合规 | 已列出所有开源项目+协议 |
| NF3 | 防幻觉 + 内容安全 | agents/critic.py 事实核查 + engines/gomarl.py 一致性校验 + engines/gomarl_conflict.py 证据冲突消解 + utils/safety.py 敏感词过滤 | 技术方案§4.7详细描述4类机制 | 🟢 合规 | Critic+GOMARL共识+证据冲突+敏感词过滤 |
| NF4 | 响应时间合理 + 进度追踪 | SSE进度推送(node_done/status events) + 各节点异步执行 | 技术方案§4.2 SSE流式进度 | 🟢 合规 | 有逐节点SSE进度 |

──────────────────────────────

## 三、评分标准对照

| 评分维度 | 占比 | 当前状态（真版升级后） | 得分预估 | 改进建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新价值 | 35% | FrugalRAG(SFT风格LLM查询优化+GRPO思路启发式停止决策，非真实训练)+GOMARL(NeuralMixer+证据消解+辩论)+Agent辩论协议+20类408矛盾对+讯飞X2主通道+三通道容灾+教学规则引擎+算法引擎可视化页+讯飞开放平台能力（10项已授权接入；9项实测返回200：图片/视频/PPT/搜索/理解/纠错/合规/角色模拟/简历；公文校对已验证✅；文本合规因套餐用量超限暂返回502、授权与代码均正常）的深度多模态学习工坊 | ★★★★★ (33-35/35) | 演示中重点突出："FrugalRAG完整检索管线"、"Agent间可以辩论反思"、"讯飞星火X2是第一通道不是回退"、"讯飞AI工坊一站式调用讯飞能力"；诚实表述：SFT/GRPO为风格与思路借鉴，Lite版未执行真实模型微调/强化学习训练；量化成效（准确率/降成本/前后测/消融）归 Track B 真训，省赛不预填未测数字 |
| 功能实现 | 45% | 5/5功能全部有代码+API验证通过+4/4非功能+知识库1883chunks(四科)+Agent辩论协议 | ★★★★★ (42-45/45) | 知识库从201→1883已大幅提升，完全覆盖赛题要求 |
| 文档 | 10% | 技术方案文档+开发说明书+测试说明书+系统架构设计文档(含Mermaid图)+演示脚本 | ★★★★★ (9-10/10) | 文档已全量对齐代码实际值（10 节点 / 35 路由 / 500+ 测试 / 610 行规则） |
| 视频/PPT | 10% | 演示脚本已更新；系统已具备真实生成能力——讯飞智能PPT(/api/xfyun/ppt 返回真实pptx下载链接)、讯飞数字人视频(/api/xfyun/video 返回播报视频)，知识页「讯飞AI工坊」面板可直接触发 | ★★★☆☆ (6-7/10) | 生成能力已落地（非PPT素材拼凑）；最终演示视频仍为提交物、系统就绪后录制 |

──────────────────────────────

## 四、提交要求合规

| # | 提交要求 | 当前状态 | 合规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 源代码(含安装部署说明) | 有代码+技术方案§6部署说明+pyproject.toml(requires-python>=3.12)+.env.example | 🟢 | 已合规 |
| S2 | 开发说明书 | 已完成 02_配套文档/开发说明书.md（v2.0） | 🟢 | 已完成 |
| S3 | 测试说明书 | 已完成 02_配套文档/测试说明书.md（v2.0） | 🟢 | 已完成 |
| S4 | 演示视频 | 演示脚本已更新，系统已就绪 | ⚠️ 待提交 | 提交物（最后制作，非开发阻塞；系统就绪后录制） |
| S5 | 开源项目/AI工具声明 | 技术方案§0完整列出16项 | 🟢 | 已合规 |
| S6 | 科大讯飞工具合规 | 讯飞X2为三通道LLM之一 + 接入讯飞开放平台能力（10项已授权接入：TTI图片生成/图片理解/聚合搜索/智能PPT/数字人视频/文本纠错/公文校对/内容合规/角色模拟/智能简历；9项实测返回200，公文校对已验证✅），后端 db/xfyun_services.py+api/xfyun.py(10路由)，前端「讯飞AI工坊」面板 + Chat图片理解；注：/api/xfyun/status 仅校验凭证配置不代表服务已授权，以真探脚本实测为准 | 🟢 | config.json 已填真实凭证、TTI启用；10项均已授权；9项实测返回200（公文校对已验证✅）；文本合规因套餐用量超限暂返回502（授权与代码均正常，属配额问题） |

──────────────────────────────

## 五、P0阻塞项状态（更新于 2026-07-04）

| # | 阻塞项 | 之前状态 | 当前状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 前端后端联调未完成 | 🔴 最高 | ✅ 已完成 | 10/10 proxy测试全通，5个演示场景全部走通 |
| P0-2 | （已移除）录制演示视频不列为 P0 任务 | — | — | 录视频为提交物、最后制作，非开发阻塞项 |
| P0-3 | 开发说明书未写 | 🔴 高 | ✅ 已完成 | 02_配套文档/开发说明书.md（v2.0） |
| P0-4 | 测试说明书未写 | 🔴 高 | ✅ 已完成 | 02_配套文档/测试说明书.md（v2.0） |
| P0-5 | pyproject.toml Python版本 | 🟡 中 | ✅ 已修复 | requires-python = ">=3.12"（兼容3.13.12运行环境） |

──────────────────────────────

## 六、架构债务修复状态（2026-07-04 完成）

| 编号 | 优先级 | 状态 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 循环依赖 | P0 | ✅ | db/embedder.py 独立嵌入模块 |
| D-02 明文密钥 | P0 | ✅ | .env + _load_dotenv() |
| D-03 沙箱安全 | P0 | ✅ | AST 静态分析 _check_sandbox_safety() |
| D-04 全局单例 | P1 | ✅ | shared/container.py DI容器 |
| D-05 上帝文件 | P1 | ✅ | learning.py → 5文件拆分 |
| D-06 InMemory性能 | P1 | ⏳ | Phase 2 Milvus 迁移 |
| D-07 API版本化 | P2 | ✅ | 双挂载 /api/v1 + /api |
| D-08 错误处理 | P2 | ✅ | shared/errors.py DomainError |
| D-09 CORS | P2 | ✅ | 环境变量白名单 |
| D-10 LLM封装 | P2 | ✅ | get_provider_info() 公共方法 |

9/10 已修复，500+ pytest 全绿，新增 shared/db/api 共12文件。

──────────────────────────────

## 七、Bug修复记录（2026-07-04）

| Bug | 影响 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| MULTI_AGENT_PROMPT 不存在 | /api/agents/generate-resource 500错误 | 导入名改为 PLANNER_PROMPT，解析正则改为 ---TEACHER_TASK--- 格式 |
| 端口8000/8001僵尸socket | Windows TCP socket泄漏 | 已迁移至8002端口规避；若8002被占需重启电脑释放 |

──────────────────────────────

## 八、大创申报书 vs 代码差异（中期检查风险）

| # | 大创承诺 | 代码现状 | 差异级别 | 改进计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 8维度画像 | 8维度全覆盖 | 🟢 已补齐 | prompts.py+state.py+diagnostician.py+ProfilePanel.vue已全部更新 |
| D2 | 7种Agent | 10节点StateGraph(7角色+EvidenceCheck+QualityGate+PathPlanner) | 🟢 已补齐 | 7种角色完全对齐申报书 |
| D3 | FrugalRAG两阶段训练(SFT+RL) | Lite版(E5+阈值+BM25融合) + SFT/GRPO模块 | 🟡 低 | Lite版功能完整，中期前升级真版 |
| D4 | GOMARL知识一致性校验+动态权重 | Lite版+NeuralMixer+证据冲突消解 | 🟢 已实现 | gomarlmixer.py+gomarlconflict.py |
| D5 | Qwen2.5-7B核心模型 | 三通道(DeepSeek/讯飞X2/Qwen) | 🟢 已实现 | Qwen在三通道中可用 |
| D6 | Milvus向量数据库 | Milvus抽象层(InMemoryVectorStore回退) | 🟡 中等 | 开发期回退正常，中期前部署Milvus |
| D7 | 408四科知识库 | 1883 chunks(种子数据全覆盖) | 🟢 已完成 | 四科种子数据全覆盖，中期前全量导入 |
| D8 | 知识图谱+强化学习路径规划 | 知识点DAG+LLM动态排序+教学规则约束 | 🟡 低 | LLM排序替代RL排序，中期前可升级 |

──────────────────────────────

## 九、系统运行验证（2026-07-04）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 后端启动 | ✅ InMemoryVectorStore + 1883 chunks + LLM可用 |
| 前端启动 | ✅ Vite 5173 + proxy 8002 |
| API冒烟测试 | ✅ 16/19 通过(3个"失败"是测试路径不匹配) |
| 前后端proxy联调 | ✅ 10/10 全通 |
| 5个演示场景 | ✅ 全部走通(画像/RAG四科/4Agent生成/学习路径/效果评估) |
| pytest回归测试 | ✅ 500+ 全绿 |
| 架构债务修复 | ✅ 9/10 已修复(D-06延后Phase2) |
| MULTIAGENTPROMPT bug | ✅ 已修复 |

──────────────────────────────

## 十、总评

• 赛题功能合规率: 5/5 (100%) ✅

• 赛题非功能合规率: 4/4 (100%) ✅

• 提交要求合规率: 5/6 (83%) — 唯一缺-演示视频

• 代码可运行性: ✅ 全链路验证通过

• 架构质量: ✅ 9/10债务已修复，500+测试全绿

• 新增真版模块:

• engines/agent_debate.py — Agent辩论+反思+交叉质询机制

• engines/gomarl_conflict.py — 矛盾对从6类→20类（覆盖408四科）

• db/llm_provider.py — 讯飞星火X2升级为第一优先级（赛题合规）

• 知识库从201→1883 chunks（四科全量覆盖）

核心结论: 系统已就绪，创新价值已显著提升。演示例可突出：Agent辩论协议、20类408矛盾对检测、讯飞X2为第一通道。当前重心为系统稳定性修复，演示视频作为提交物在系统就绪后最后制作。

──────────────────────────────

本清单由 2026-07-04（第三轮全量核对+真版升级）生成。系统已通过端到端验证，创新深度大幅提升，系统就绪后可制作演示视频等提交物。

━ 本文档由 MARS-408 参赛团队编写，配套中国软件杯 A3 赛题提交 ━